# NO SUELTES

Arquitectura técnica y especificación de implementación del prototipo

Versión 1.0 · 24 de octubre de 2026

Documento de ejecución para equipo de programación

# Control del documento

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Producto | NO SUELTES: prototipo 3D de control físico de un personaje ragdoll. |
| Objetivo | Validar que mover, fijar y estabilizar extremidades es comprensible, controlable y divertido. |
| Stack propuesto | TypeScript + Babylon.js; WebGPU preferente, WebGL 2 fallback. |
| Física | Adaptador desacoplado. Havok Physics es candidato inicial; comparar Rapier en un spike técnico antes de comprometer el desarrollo. |
| Plataforma de desarrollo | Navegador local durante iteración; empaquetado de escritorio después de validar el núcleo. |
| Alcance | Un jugador, ratón/teclado, pared de prueba, tres tipos de desafío. Sin multijugador, campañas ni arte final. |
| Naturaleza de los parámetros | Los valores numéricos son puntos iniciales de calibración, no verdades biomecánicas. Deben residir en datos. |

## Cómo usar este documento

Los requisitos marcados como obligatorios definen la aceptación técnica. Los valores de jugabilidad se deben calibrar en el motor elegido. La arquitectura debe permitir cambiar personajes, paredes, reglas y parámetros mediante datos sin introducir excepciones hardcodeadas por nivel.

# 1. Resumen y alcance

El jugador controla objetivos de manos y pies de un personaje articulado. El cuerpo se simula físicamente; las extremidades siguen objetivos mediante fuerzas o restricciones limitadas. El jugador debe resolver desafíos breves: ALCANZAR un objetivo, ESTABILIZAR una postura y RECUPERARSE de una posición peligrosa. La primera escena será una pared vertical con presas.

El prototipo debe conseguir cuatro cosas: objetivo claro en segundos, respuesta inmediata a la entrada, fallos que parezcan consecuencia comprensible de una decisión y oportunidad de corregir antes de caer salvo que el reto indique lo contrario.

## 1.1 Fuera de alcance

Multijugador, matchmaking, servicios en línea, guardado persistente, logros Steam o monetización.

Personaje humano de alta fidelidad, captura de movimiento, cinemáticas o doblaje.

Simulación anatómica científicamente exacta.

Editor visual completo de paredes y generación procedural.

Ragdoll completamente libre sin asistencia de control.

Campaña comercial con decenas de niveles.

## 1.2 Entregables

Aplicación ejecutable localmente con escena de prueba.

Ragdoll articulado: pelvis, torso, cabeza, brazos y piernas.

Selección, arrastre, preview y anclaje de manos/pies a presas.

Límites articulares, fuerza de agarre, fatiga, esfuerzo, caída y reinicio.

Tres variantes de desafío basadas en los mismos sistemas.

HUD mínimo, debug overlay, registro de eventos y reinicio rápido.

JSON de ejemplo, JSON Schema, tests y README de instalación/ejecución.

# 2. Bucle de juego y tipos de desafío

Cargar y validar personaje, pared, presas y definición de desafío.

Mostrar objetivo, tiempo disponible y extremidades relevantes.

Seleccionar una mano o un pie y arrastrar su objetivo.

Resaltar presas compatibles y mostrar una previsión de alcance.

Al soltar, aceptar o rechazar el objetivo mediante validación; nunca teletransportar el cuerpo.

Actualizar físicas, cargas, postura, estabilidad y fatiga.

Permitir fijar otra presa, mover otra extremidad o cancelar la acción.

Resolver éxito, caída o timeout mediante una máquina de estados.

Permitir reinicio inmediato y restaurar la pose inicial sin duplicar objetos.

| Modo | Regla | Éxito |
| --- | --- | --- |
| ALCANZAR | Pared vertical con ruta de presas. | Ambas manos contactan la presa final y la postura permanece estable el intervalo configurado. |
| ESTABILIZAR | El jugador empieza en una postura y debe mantenerla. | Mantener stabilityScore sobre el umbral durante N segundos consecutivos. |
| RECUPERAR | El jugador empieza en una postura desequilibrada pero recuperable. | Restablecer el número mínimo de apoyos y estabilidad antes del timeout. |

Los modos se configuran mediante datos. No se deben crear clases especiales para challenge_reach_01, challenge_reach_02, etc. Se implementan tipos genéricos de desafío.

# 3. Stack y puerta de viabilidad

| Área | Decisión | Requisito |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje | TypeScript con strict=true | Activar chequeo estricto y lint. |
| Build | Vite | Build reproducible y servidor de desarrollo. |
| 3D | Babylon.js | Escena, cámara, input, materiales y render. |
| Render | WebGPU con fallback WebGL 2 | Registrar backend; no bloquear desarrollo por disponibilidad de WebGPU. |
| Física | PhysicsAdapter independiente del proveedor | Gameplay no importa tipos concretos de Havok/Rapier. |
| Proveedor candidato | Havok Physics | Validar ragdoll, constraints, límites y lectura de cargas. Comparar Rapier si falla. |
| Datos | JSON + JSON Schema | Contenido validado antes de instanciar escena. |
| Tests | Vitest + tests de integración de navegador | Reglas puras y contratos verificables. |
| Versiones | package.json y lockfile versionados | No actualizar física durante una iteración de calibración sin registrar cambio. |

## 3.1 Spike técnico obligatorio (H0)

Crear un ragdoll articulado con pelvis, torso, cabeza y cuatro extremidades principales.

Fijar una mano a un punto del mundo mediante una constraint y liberarla en tiempo de ejecución.

Comprobar colisiones con pared y presas, gravedad y límites de articulaciones.

Simular 10 minutos y 30 reinicios sin NaN, explosiones de energía ni articulaciones separadas.

Probar paso fijo de física a 60 Hz con render entre 30 y 144 FPS.

Objetivo inicial de física: p95 ≤ 4 ms por tick en un equipo de referencia acordado.

Si el proveedor no ofrece restricciones estables y configurables, detener gameplay y cambiar de proveedor antes de continuar.

Las versiones exactas de Babylon.js y la biblioteca física deben quedar fijadas al completar H0. Las APIs y sus capacidades concretas deben comprobarse en la versión instalada; no asumir que dos proveedores exponen las mismas fuerzas o constraints.

# 4. Arquitectura lógica y dependencias

| Módulo | Responsabilidad | Restricción |
| --- | --- | --- |
| App/Bootstrap | Inicialización, carga, servicios y ciclo de vida. | No contiene fórmulas de biomecánica. |
| ContentRepository | Carga JSON, valida schemas y resuelve referencias. | No corrige silenciosamente datos inválidos. |
| InputController | Convierte ratón/teclado en comandos semánticos. | No aplica fuerzas directamente. |
| ClimbingInteraction | Selección, raycast, proyección, preview y solicitud de anclaje. | No depende de UI ni modifica cuerpos fuera del adaptador. |
| BiomechanicsSystem | Alcance, demanda postural, fatiga, fuerza efectiva y estabilidad. | No conoce meshes ni DOM. |
| PhysicsAdapter | Cuerpos, articulaciones, constraints, colisiones, fuerzas y lecturas físicas. | No conoce puntuación ni tipos comerciales de personaje. |
| ChallengeEvaluator | Estados, temporizador, éxito, caída, timeout y progreso. | No crea materiales ni sonidos. |
| Presentation | Meshes, HUD, cámara, feedback visual/sonoro. | No es fuente de verdad de reglas físicas. |
| DebugOverlay | Métricas, estados, vectores y visualización de articulaciones. | Solo desarrollo; no cambia el estado del juego. |

## 4.1 Interfaz de referencia

interface PhysicsAdapter {

initialize(config: PhysicsConfig): Promise<void>;

createRagdoll(def: RagdollDefinition, pose: Pose): RagdollHandle;

createHoldAnchor(holdId: string, limb: LimbId, target: Vec3): AnchorHandle;

updateAnchor(handle: AnchorHandle, target: Vec3, maxForce: number): void;

releaseAnchor(handle: AnchorHandle): void;

applyLimbTarget(handle: RagdollHandle, limb: LimbId,

target: Vec3, maxForce: number): void;

step(fixedDeltaSeconds: number): void;

readBodyState(handle: RagdollHandle): BodyState;

dispose(handle: RagdollHandle): void;

}

interface ContentRepository {

loadCharacter(id: string): Promise<CharacterDefinition>;

loadWall(id: string): Promise<WallDefinition>;

loadChallenge(id: string): Promise<ChallengeDefinition>;

}

La implementación puede ajustar firmas y tipos al proveedor, pero debe mantener las responsabilidades. Ningún sistema de gameplay debe usar directamente una clase de Havok o Rapier.

# 5. Mundo, unidades y geometría

Unidades: metros, kilogramos y segundos; fuerzas en newtons si el proveedor usa unidades SI.

Ejes: Y vertical; X ancho de pared; Z profundidad. La pared está en XY y el personaje delante, en Z negativo. Esta convención se aplica en todo el proyecto.

Gravedad inicial: (0, -9.81, 0) m/s², configurable.

No utilizar escala no uniforme en cuerpos físicos.

Paso fijo de física: 1/60 s; render independiente. Configurar substeps/accumulator según proveedor.

Desactivar o filtrar colisiones entre segmentos del mismo ragdoll cuando sea necesario para evitar auto-colisiones inestables, sin desactivar las colisiones contra pared/presas.

| Elemento | Dimensión inicial | Uso |
| --- | --- | --- |
| Pared | 5 m ancho × 5 m alto × 0.25 m espesor | Colisión estática. |
| Suelo | 10 × 10 m | Zona de caída. |
| Presa | Radio equivalente 0.12–0.18 m | Collider y punto de anclaje. |
| Torso | Caja/cápsula aprox. 0.45 × 0.65 × 0.25 m | Segmento central. |
| Pelvis | Caja/cápsula aprox. 0.30 × 0.25 × 0.22 m | Referencia del centro de masa. |
| Brazo superior/antebrazo | 0.30 m / 0.28 m de longitud | Valores iniciales ajustables. |
| Muslo/pierna inferior | 0.38 m / 0.38 m de longitud | Valores iniciales ajustables. |

Las dimensiones son una base de calibración. Deben vivir en ragdoll.json o bodyProfile.json, nunca repetidas como constantes en el código.

# 6. Modelo ragdoll y articulaciones

| Segmento | Conexión | Propósito |
| --- | --- | --- |
| pelvis | raíz | Masa de referencia y postura. |
| torso | columna simplificada a pelvis | Transfiere fuerzas al tronco. |
| head | cuello a torso | Físico básico; no debe dominar la simulación. |
| upperArmL/R | hombro a torso | Brazo proximal. |
| forearmL/R | codo a brazo superior | Brazo distal y punto de mano. |
| thighL/R | cadera a pelvis | Pierna proximal. |
| shinL/R | rodilla a muslo | Pierna distal y punto de pie. |

Cada articulación tiene perfil por ID con límites angulares, amortiguación y fuerza máxima del motor.

El motor no persigue objetivos fuera de límites articulares.

Las restricciones permiten posturas exageradas pero evitan hiperextensiones accidentales e inestabilidad numérica.

No teleportar cuerpos durante juego. Teleportación solo durante creación/reset, con constraints temporales destruidas primero.

El esqueleto visual sigue los cuerpos físicos; no es el que decide las fuerzas.

La estabilización se realiza con objetivos posturales de fuerza limitada. No debe enderezar automáticamente al personaje ni anular el fallo. En sobrecarga y caída, reducir o desactivar la asistencia.

# 7. Entrada e interacción

| Entrada | Acción |
| --- | --- |
| Botón izquierdo sobre mano/pie | Seleccionar y arrastrar. |
| Mover cursor | Mover objetivo sobre plano paralelo a pared. |
| Soltar botón izquierdo | Aceptar objetivo si es válido; si no, conservar estado anterior estable. |
| Botón derecho o Escape | Cancelar arrastre. |
| R | Reiniciar prueba. |
| H | Mostrar/ocultar ayuda. |
| F3 | Mostrar/ocultar debug overlay en build de desarrollo. |
| Space | Pausar/reanudar; congelar física y timer. |

## 7.1 Selección y proyección

Crear rayo desde cámara por la posición del cursor.

Raycast solo contra colliders seleccionables de manos y pies.

Si hay varias intersecciones, seleccionar la más cercana a cámara.

Proyectar cursor sobre plano paralelo a pared a la profundidad de los puntos de agarre.

Si no hay intersección, conservar el último objetivo válido.

Limitar objetivo a límites de pared configurados.

Mostrar indicador persistente de extremidad seleccionada y objetivo propuesto.

## 7.2 Snap a presas y validación

Si el cursor está a menos de holdSnapRadius de una presa compatible, resaltarla. Validar allowedLimbs, maxOccupants, alcance, límites articulares y reglas del desafío. Al soltar el botón, crear anclaje solo si pasa validación. Por defecto allowFreeTarget=false: el jugador debe terminar el movimiento en una presa.

Un destino inválido se indica visualmente y no altera el anclaje previo. No debe producir una caída por el simple hecho de que el jugador haya soltado el ratón sobre un punto inválido.

# 8. Estados de extremidad y anclajes

| Estado | Descripción | Transiciones principales |
| --- | --- | --- |
| FREE | Sin anclaje ni arrastre. | TARGETING, FALLING |
| TARGETING | Objetivo temporal controlado por cursor. | FREE, ANCHORED, OVERLOADED |
| ANCHORED | Conectada físicamente a una presa. | OVERLOADED, RELEASED, FALLING |
| OVERLOADED | Carga por encima de rango tolerable. | ANCHORED, RELEASED, FALLING |
| RELEASED | Anclaje liberado por jugador o fallo. | FREE, TARGETING, FALLING |
| FALLING | La prueba terminó por caída. | Solo RESET. |

## 8.1 Crear un anclaje

Verificar que holdId existe y la presa permite esa extremidad.

Verificar que la distancia hasta el punto de agarre es admisible.

Verificar alcance, límites articulares y colisiones.

Crear constraint entre cuerpo distal y punto de anclaje fijo.

Asignar fuerza máxima derivada de la capacidad efectiva del personaje.

Registrar holdId, limbId, tiempo de creación y estado de carga.

Actualizar presentación de presa ocupada.

## 8.2 Reglas

Una extremidad no puede estar anclada a dos presas simultáneamente.

Una presa admite hasta maxOccupants, declarado en datos.

Las presas de salida pueden requerir extremidades concretas antes de arrancar el timer.

Las presas de zona indican progreso, pero no tienen comportamiento especial salvo que sus datos lo indiquen.

La presa final no completa la prueba por simple colisión: ChallengeEvaluator evalúa extremidades requeridas y estabilidad.

Liberar una presa destruye la constraint, cambia el estado y registra motivo PLAYER_RELEASE o OVERLOAD.

# 9. Modelo biomecánico jugable

No se busca una simulación clínica. El objetivo es un sistema legible y consistente que traduzca atributos y postura en consecuencias.

| Parámetro | Rango | Uso |
| --- | --- | --- |
| strength | 0–1 | Escala la fuerza base de agarre. |
| endurance | 0–1 | Modifica coste de fatiga y recuperación. |
| flexibility | 0–1 | Modifica rango articular permitido por perfil y coste de posturas extremas. |
| reachScale | 0.75–1.25 | Escala alcance/longitudes del perfil corporal. |
| massScale | 0.8–1.2 | Escala masa manteniendo distribución proporcional. |
| gripAssist | 0–1 | Escala ayuda de seguimiento; no crea fuerza de agarre ilimitada. |

## 9.1 Alcance

Para cada extremidad, medir distancia entre articulación proximal y objetivo. Comparar con reachComfortRatio y reachHardLimitRatio del perfil. Bajo el umbral cómodo: coste reducido. Entre cómodo y límite duro: coste postural progresivo. Por encima del límite duro: rechazar anclaje. La distancia no basta: también comprobar límites articulares y colisiones.

## 9.2 Fuerza y sobrecarga

Fórmula inicial: effectiveGripForce = baseGripForce × strengthFactor × fatigueFactor × postureFactor.

strengthFactor interpola entre minStrengthMultiplier y maxStrengthMultiplier usando strength. fatigueFactor disminuye con fatiga. postureFactor disminuye al aproximarse a límites articulares o al adoptar una postura desfavorable. Todos los factores tienen rangos configurables y nunca pueden ser negativos.

loadRatio = estimatedAnchorLoad / max(effectiveGripForce, epsilon). estimatedAnchorLoad se lee de la constraint si el proveedor lo permite de forma estable; de lo contrario se calcula con un estimador documentado basado en la fuerza necesaria para seguir el objetivo. No cambiar de método silenciosamente.

| Condición | Estado | Efecto |
| --- | --- | --- |
| loadRatio ≤ comfortableLoadRatio | NORMAL | Agarre estable; fatiga baja. |
| comfortableLoadRatio < loadRatio ≤ overloadRatio | STRAINED | Temblor progresivo y fatiga acelerada. |
| loadRatio > overloadRatio durante overloadGraceSeconds | OVERLOADED | Liberar agarre y registrar evento. |
| Carga no finita | ERROR GUARD | Registrar fallo y reiniciar en build de desarrollo; nunca propagar NaN. |

El contador de sobrecarga acumula con velocidad configurable y se reduce al volver a un rango seguro. No soltar el agarre por un único pico de un frame.

## 9.3 Fatiga

fatigue ∈ [0,1], donde 0 es descansado y 1 agotado. En paso fijo: fatigueDelta = effortRate(loadRatio, postureDemand) × enduranceModifier × dt − recoveryRate × recoveryCondition × dt. fatigueNext = clamp(fatigue + fatigueDelta, 0, 1).

effortRate es una función por tramos configurable. La fatiga no cambia en pausa, resultado ni reset. Recuperación rápida solo si recoveryAllowed=true y la carga está bajo el umbral definido; colgarse de una sola mano con carga alta no permite recuperar a velocidad máxima.

## 9.4 Estabilidad

Calcular stabilityScore normalizado [0,1] a partir de: número de apoyos activos, distribución espacial de apoyos, distancia proyectada del centro de masa a la región de apoyo y loadRatio de cada anclaje. El centro de masa agregado se estima como suma de posiciones de cuerpos ponderadas por masa si el proveedor no lo ofrece directamente.

stabilityScore afecta HUD, asistencia débil, coste postural y condición de éxito; no teletransporta ni endereza al personaje. La caída se decide mediante condiciones explícitas del desafío, no solo por un score bajo.

## 9.5 Feedback físico

NORMAL: agarre y presa sin advertencia.

STRAINED: vibración sutil, indicador de esfuerzo y audio discreto.

OVERLOADED: vibración mayor, estado crítico y tolerancia restante si las ayudas están activadas.

Fatiga alta: señal visible en cuerpo/HUD.

Objetivo inválido: indicador visual más icono/texto; no depender solo del color.

Los indicadores deben explicar la causa antes del fallo, no únicamente mostrar una alerta después.

# 10. Caída, timer y reset

## 10.1 Caída

Marcar FALLEN si se cumple una condición configurada: pelvis por debajo de fallPlaneY; cuerpo fuera de límites; número de apoyos insuficiente y pelvis desciende más de fallDropDistance durante fallGraceSeconds; o colisión definida como fallo por el desafío. No declarar caída por una sola oscilación de un frame.

## 10.2 Reinicio

Bloquear entrada y detener timer.

Liberar todas las constraints temporales y de agarre.

Destruir o reciclar los cuerpos del ragdoll anterior de forma segura.

Recrear la pose desde la definición del desafío.

Restaurar fatiga, timers, sobrecarga y progreso.

Esperar resetSettleSeconds para estabilización.

Pasar a READY o PLAYING según autoStart.

Reset debe ser idempotente: 100 reinicios seguidos no pueden duplicar cuerpos, constraints, listeners o meshes.

## 10.3 Máquina de estados

| Estado | Significado | Transiciones |
| --- | --- | --- |
| LOADING | Carga y validación. | READY o ERROR. |
| READY | Escena lista; timer parado. | PLAYING. |
| PLAYING | Input, física y timer activos. | PAUSED, SUCCESS, FALLEN, TIMEOUT. |
| PAUSED | Física y timer congelados. | PLAYING o RESETTING. |
| SUCCESS | Objetivo cumplido; input bloqueado. | RESETTING. |
| FALLEN | Caída; input bloqueado. | RESETTING. |
| TIMEOUT | Tiempo agotado. | RESETTING. |
| RESETTING | Recreación de estado inicial. | READY o PLAYING. |
| ERROR | Contenido o subsistema inválido. | Recarga o recuperación explícita. |

Las condiciones terminales son mutuamente excluyentes. Prioridad por tick: error crítico → caída → éxito → timeout, salvo que un tipo de desafío declare una prioridad distinta. Timer basado en tiempo de juego acumulado en paso fijo; no usar Date.now() como fuente de reglas.

# 11. Contratos Data-Driven y archivos

project/

src/

app/

engine/render/

engine/physics/

engine/input/

domain/character/

domain/wall/

domain/hold/

domain/biomechanics/

domain/challenge/

gameplay/interaction/

gameplay/state-machine/

gameplay/evaluation/

presentation/scene/

presentation/hud/

presentation/debug/

content/loader/

content/schemas/

tests/

public/content/

characters/

walls/

holds/

challenges/

materials/

docs/

package.json

tsconfig.json

vite.config.ts

README.md

## 11.1 Ejemplo de personaje

{

"schemaVersion": 1,

"id": "prototype_climber",

"displayName": "Climber Prototype",

"bodyProfileId": "standard_humanoid",

"virtues": { "strength": 0.55, "endurance": 0.60, "flexibility": 0.50 },

"physical": { "massScale": 1.0, "reachScale": 1.0, "baseGripForce": 420 },

"control": { "gripAssist": 0.70, "targetFollowStrength": 0.80, "holdSnapRadius": 0.22 },

"presentation": {

"model": "characters/prototype_climber/model.glb",

"materialSet": "materials/prototype_climber.json"

}

}

Estos valores son iniciales de calibración. baseGripForce debe ajustarse al comportamiento y unidades del proveedor físico.

## 11.2 Ejemplo de pared

{

"schemaVersion": 1,

"id": "wall_basic_01",

"dimensions": { "width": 5.0, "height": 5.0, "depth": 0.25 },

"transform": { "position": [0, 2.5, 0], "rotationEuler": [0, 0, 0] },

"holds": [

{ "id": "start_l", "type": "start", "position": [-0.45, 0.65, -0.18],

"radius": 0.14, "allowedLimbs": ["hand_l"], "maxOccupants": 1 },

{ "id": "start_r", "type": "start", "position": [0.45, 0.65, -0.18],

"radius": 0.14, "allowedLimbs": ["hand_r"], "maxOccupants": 1 },

{ "id": "middle_01", "type": "standard", "position": [-0.25, 1.55, -0.18],

"radius": 0.14, "allowedLimbs": ["hand_l","hand_r","foot_l","foot_r"],

"maxOccupants": 1 },

{ "id": "top", "type": "top", "position": [0, 4.55, -0.18],

"radius": 0.18, "allowedLimbs": ["hand_l","hand_r"], "maxOccupants": 2 }

],

"collisionProfile": "climbing_wall_default",

"presentation": { "mesh": "walls/prototype/wall.glb" }

}

## 11.3 Ejemplo de desafío

{

"schemaVersion": 1,

"id": "challenge_reach_top",

"type": "reach_top",

"characterId": "prototype_climber",

"wallId": "wall_basic_01",

"timeLimitSeconds": 90,

"start": {

"requiredAnchors": [

{ "limb": "hand_l", "holdId": "start_l" },

{ "limb": "hand_r", "holdId": "start_r" }

],

"autoStart": false

},

"rules": {

"allowFreeTarget": false,

"allowHandsOnFootHolds": false,

"allowFeetOnHandHolds": true,

"minSupportCount": 2,

"fallPlaneY": -0.25,

"fallGraceSeconds": 0.35

},

"completion": {

"holdIds": ["top"],

"requiredLimbs": ["hand_l","hand_r"],

"stableDurationSeconds": 0.5,

"stabilityThreshold": 0.65

}

}

## 11.4 Validación de contenido

Validar cada JSON contra su JSON Schema antes de crear objetos de escena.

IDs únicos; todas las referencias externas deben resolverse.

Posiciones, dimensiones y parámetros deben ser números finitos; prohibidos NaN e Infinity.

Virtudes y parámetros normalizados dentro de rango.

Cada presa declara allowedLimbs y maxOccupants.

Cada desafío declara type, characterId, wallId y condición de éxito.

Ante error, no iniciar escena parcialmente; mostrar archivo, propiedad y motivo.

Aplicar defaults solo si el schema los define expresamente.

# 12. Cámara, HUD, audio y debug

## 12.1 Cámara

Cámara frontal con pared y cuerpo completo visibles.

Seguimiento suave de pelvis dentro de una zona muerta configurable.

No girar automáticamente mientras se arrastra una extremidad.

Permitir recentrar cámara con una tecla configurable.

Modo ortográfico de depuración si la perspectiva dificulta evaluar alcance.

## 12.2 HUD mínimo

Nombre e instrucción de la prueba en una frase.

Temporizador cuando corresponda.

Indicador de fatiga y estado de extremidad seleccionada.

Presa objetivo resaltada y estado válido/no válido.

Estado de prueba: listo, en curso, éxito, caída o tiempo agotado.

Ayuda con controles.

## 12.3 Debug overlay obligatorio en desarrollo

FPS, backend de render, tiempo de física y número de cuerpos/constraints.

Estado de cada extremidad y holdId asociado.

Fuerza efectiva, carga estimada, loadRatio, fatiga y demanda postural.

Centro de masa estimado y stabilityScore.

Estado de máquina y tiempo de juego.

Toggle para ejes, articulaciones, límites de alcance y raycast.

El audio se conecta mediante eventos semánticos: HoldAcquired, HoldRejected, StrainStarted, OverloadStarted, GripReleased, FallStarted, ChallengeSuccess, ChallengeFailed y ResetStarted. La lógica de gameplay emite eventos; el sistema de presentación decide recursos y volumen.

# 13. Rendimiento y robustez

| Métrica | Objetivo inicial | Validación |
| --- | --- | --- |
| Render | 60 FPS; frame ≤16.7 ms en PC acordado | Build de producción, escena de prueba. |
| Física | p95 ≤4 ms por tick para un ragdoll sencillo | Medición de 10 minutos. |
| Simulación | Paso fijo 1/60 s | Comparar render a 30/60/144 FPS. |
| Estabilidad | Sin NaN, explosiones ni articulaciones separadas | Stress test. |
| Reset | 100 reinicios consecutivos sin fugas | Contar cuerpos, constraints, listeners y meshes. |
| Datos | Error explícito, sin carga parcial | Tests de schema y referencias rotas. |
| Control | Usuarios nuevos pueden seleccionar extremidades sin explicación verbal prolongada | Prueba moderada con usuarios externos. |

Definir un PC de referencia antes de convertir los objetivos de rendimiento en criterio contractual. Registrar CPU/GPU, resolución, navegador/backend y versión del build.

# 14. Pruebas de aceptación

| ID | Prueba | Criterio |
| --- | --- | --- |
| AT-01 | Carga válida | Escena y referencias correctas. |
| AT-02 | JSON inválido | No inicia; informa archivo/campo/motivo. |
| AT-03 | Selección | Raycast selecciona extremidad correcta; no selecciona detrás de pared. |
| AT-04 | Arrastre | Objetivo seguido mediante fuerza/constraint; sin teleport durante juego. |
| AT-05 | Anclaje válido | Se mantiene bajo carga admisible. |
| AT-06 | Anclaje inválido | Se rechaza sin alterar anclajes previos. |
| AT-07 | Sobrecarga | Se libera tras superar umbral durante la gracia configurada. |
| AT-08 | Fatiga | Sube bajo esfuerzo y baja solo en recuperación permitida. |
| AT-09 | Caída | La prueba termina una sola vez cuando se cumple condición. |
| AT-10 | Éxito | Condición de finalización y estabilidad se cumplen durante el intervalo. |
| AT-11 | Timeout | El timer termina la prueba y se detiene en estado terminal. |
| AT-12 | Pausa | Física y timer congelados; sin salto al reanudar. |
| AT-13 | Reset | Pose, anclajes, fatiga y timer restaurados; sin duplicación. |
| AT-14 | FPS variable | Reglas comparables entre 30/60/144 FPS. |
| AT-15 | RECUPERAR | Se puede recuperar con reglas generales, sin código específico por nivel. |
| AT-16 | ESTABILIZAR | El contador de éxito se reinicia si se pierde estabilidad. |

## 14.1 Tests unitarios mínimos

Clamp y validación de parámetros.

Fórmulas de fuerza efectiva y fatiga en valores extremos.

Compatibilidad presa/extremidad.

Resolución de referencias characterId/wallId/holdId.

Transiciones válidas e inválidas de la máquina de estados.

Prioridad de condiciones simultáneas: error, caída, éxito, timeout.

Timer detenido en estados no activos.

Reset idempotente.

Condición de finalización exige todas las extremidades requeridas.

Eventos terminales emitidos una sola vez por intento.

# 15. Plan de implementación por hitos

| Hito | Trabajo | Puerta de aprobación |
| --- | --- | --- |
| H0 Spike físico | Repo, versiones, pared, ragdoll, constraint de mano, estabilidad. | Informe de física/performance y proveedor seleccionado. |
| H1 Datos y escena | Loader, schemas, pared, presas, cámara, materiales provisionales. | Escena generada desde JSON y errores de datos probados. |
| H2 Input | Raycast, selección, proyección, preview, cancelación. | Mover objetivos sin teleportar cuerpos. |
| H3 Agarre | Constraints, liberación, compatibilidad, estados. | Agarre estable y rechazo correcto. |
| H4 Biomecánica | Alcance, carga, fuerza, fatiga, postura y sobrecarga. | Parámetros modifican comportamiento sin cambiar código. |
| H5 Prueba ALCANZAR | Estados, timer, éxito, caída, timeout y reset. | Prueba completa, repetible. |
| H6 Variantes | ESTABILIZAR y RECUPERAR mediante datos. | Tres modos sin lógica específica por ID. |
| H7 Presentación | HUD, feedback, cámara, audio y debug. | Jugable por testers externos. |
| H8 Validación | Tests, stress test, 100 resets, pruebas con usuarios. | Informe de resultados y recomendación de continuar/pivotar. |

No fijar estimaciones de calendario sin conocer tamaño y experiencia del equipo. H0 debe terminar antes de desarrollar sistemas dependientes de la física.

# 16. Equipo y definición de terminado

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Programador de física | Adaptador, ragdoll, articulaciones, anclajes y carga. |
| Programador gameplay | Interacción, biomecánica, estados, fatiga, evaluación y reset. |
| Programador datos/herramientas | Schemas, loader, validación, ejemplos y tests; puede combinarse con gameplay. |
| Diseño/QA | Diseñar retos, calibrar parámetros, evaluar legibilidad y registrar fricción. |
| Arte técnico opcional | Sustituir primitivas visuales por recursos provisionales sin alterar física. |

Un hito está terminado cuando el código está integrado, el contenido funciona, los tests pasan, existe depuración y la documentación está actualizada. “Funciona en el ordenador del programador” no es criterio suficiente.

# 17. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Síntoma | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Ragdoll inestable | Vibración, energía explosiva, articulaciones separadas. | Simplificar cuerpo, revisar masas/constraints, paso fijo y solver. |
| Agarre irreal | Mano atraviesa presa o soporta carga infinita. | Constraint con fuerza máxima y estimación de carga documentada. |
| Control frustrante | Cursor no representa intención. | Proyección clara, snap, preview y asistencia configurable. |
| Física ligada al FPS | Comportamiento distinto por frecuencia de render. | Paso fijo y separación render/física. |
| Reglas opacas | Jugador no entiende el fallo. | Feedback causal, HUD y telemetría. |
| Datos rotos | Escena parcialmente creada. | Validación completa antes de instanciar. |
| Sobrearquitectura | Mucho sistema antes de validar diversión. | No construir campañas/editor/progresión antes de aprobar H5 y tests de usuario. |

# 18. Criterios de salida del prototipo

Los tres desafíos se cargan desde datos sin recompilar.

El jugador puede seleccionar, mover, fijar y liberar manos/pies.

El cuerpo responde a gravedad y constraints; no hay teleport durante juego.

Fuerza, alcance, fatiga y estabilidad afectan al resultado de forma observable.

Éxito, caída y timeout son mutuamente excluyentes.

Reset funciona 100 veces sin duplicar recursos ni corromper estado.

10 minutos de stress test sin errores numéricos ni inestabilidad catastrófica.

Un usuario externo puede intentar la prueba introductoria usando ayudas visuales, sin explicación verbal.

El equipo registra problemas y recomienda iterar, pivotar o abandonar.

# 19. ADR: decisiones que deben registrarse

ADR-001: proveedor y versión de física.

ADR-002: implementación de anclajes y estimación de carga.

ADR-003: coordenadas y unidades.

ADR-004: paso fijo y substeps.

ADR-005: objetivo libre temporal frente a snap obligatorio.

ADR-006: empaquetado de escritorio, después de validar el núcleo.

Cada ADR incluye contexto, opciones, decisión, consecuencias y fecha. Una decisión crítica no se cambia sin actualizar documentación y tests.

# 20. Checklist de arranque

Crear repositorio; configurar TypeScript strict, Vite, lint y tests.

Fijar versiones y lockfile.

Completar H0 y registrar elección de física.

Crear schemas JSON y validar contenido de ejemplo.

Instanciar escena solo desde datos.

Implementar PhysicsAdapter y pruebas sin UI.

Implementar máquina de estados y comandos de input.

Implementar feedback para cada estado físico.

Automatizar pruebas de reset, timeout, sobrecarga y referencias inválidas.

Probar con personas ajenas al equipo y registrar observaciones.

Emitir informe de métricas, fallos, aprendizaje y decisión de continuidad.

# Anexo A. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Ragdoll | Cuerpos rígidos conectados mediante articulaciones físicas. |
| Presa / hold | Objeto de pared que puede servir como punto de contacto permitido. |
| Anclaje | Constraint temporal entre extremidad y presa. |
| Objetivo de extremidad | Posición a la que el jugador intenta llevar mano/pie; no implica teleportación. |
| Paso fijo | Intervalo constante de simulación física. |
| Load ratio | Carga estimada dividida por capacidad efectiva de agarre. |
| Fatiga | Estado normalizado que reduce capacidad de esfuerzo. |
| Data-driven | Reglas generales configuradas mediante datos externos validados. |
| Vertical slice | Pequeña sección representativa de la experiencia prevista. |

# Anexo B. Honestidad técnica

La especificación concreta el alcance, contratos, datos, fórmulas iniciales, orden de trabajo y criterios de aceptación, pero no elimina incertidumbres de la física interactiva. Estabilidad de constraints, extracción de fuerzas y ajuste del ragdoll dependen de las APIs y versiones exactas. Por eso H0 es una puerta obligatoria. No afirmar realismo físico ni éxito comercial hasta contar con pruebas reproducibles y evaluación de usuarios.

Data-driven significa que el contenido y los parámetros se modifican mediante datos; no significa que jamás se programe una mecánica nueva. Las mecánicas nuevas deben añadirse como sistemas generales reutilizables, no como excepciones por nivel.